Задачи на текущий спринт

Выполненные задачи представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Выполненные задачи

| № | Задача | Вес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбор темы курсовой работы | 2 |
| 2 | Разбивка проекта по задачам на спринты | 5 |
| 3 | Кратко описанный функционал | 3 |

Итоги текущего спринта

В рамках первого спринта была выбрана тема проекта «Разработка веб-приложения онлайн-доски объявлений на основе Python и Django» и сам проект разбит на 7 спринтов и на 22 задачи, которые представлены в таблице 2.

Таблица 1 – Задачи для выполнения проекта

| № | Задача | Вес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создать Django-проект, подключить PostgreSQL | 3 |
| 2 | Создать приложения (accounts, ads, core) | 5 |
| 3 | Настроить Django Admin и добавить тестовые данные | 7 |
| 4 | Реализовать регистрацию, вход и выход | 3 |
| 5 | Создать главный шаблон | 5 |
| 6 | Сделать навигацию | 3 |
| 7 | Модель объявления + загрузка фотографий | 7 |
| 8 | Форма создания/редактирования объявления | 5 |
| 9 | Страница списка объявлений | 4 |
| 10 | Детальная страница объявления + просмотры и избранные | 6 |
| 11 | Поиск и фильтры | 7 |
| 12 | Личный кабинет | 5 |
| 13 | Избранное + мои объявления | 6 |
| 14 | Чаты пользователей | 4 |
| 15 | Сохранение в БД | 5 |
| 16 | Уведомления | 5 |
| 17 | Подключение Django Channels | 8 |
| 18 | Возможность удалять/редактировать сообщения в чате | 5 |
| 19 | Редактирование дизайна | 4 |
| 20 | История просмотров | 4 |
| 21 | Модерация | 3 |
| 22 | Тестирование | 3 |
|  | Всего | 112 |

Функционал:

- Регистрация / вход / выход;

- Публикация объявлений (до 10 фото, категории, цена, регион, тип объявления);

- Поиск + фильтры;

- Карточки объявлений и детальная страница;

- Личный кабинет (мои объявления, избранное);

- Чат между пользователями;

- Модерация.

Планы на следующий спринт

Запланированные задачи представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Запланированные задачи

| № | Задача | Вес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создать Django-проект, подключить PostgreSQL | 3 |
| 2 | Создать приложения (accounts, ads, core) | 5 |
| 3 | Настроить Django Admin и добавить тестовые данные | 7 |
| 4 | Реализовать регистрацию, вход и выход | 3 |
| 5 | Создать главный шаблон | 5 |
| 6 | Сделать навигацию | 3 |
|  | Всего: | 26 |