Задачи на текущий спринт

Выполненные задачи представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Выполненные задачи

| № | Задача | Вес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель объявления + загрузка фотографий | 7 |
| 2 | Форма создания/редактирования объявления | 5 |
| 3 | Страница списка объявлений | 4 |
| 4 | Детальная страница объявления + просмотры | 6 |
| 5 | Поиск и фильтры | 7 |
| 6 | Личный кабинет пользователя | 5 |
| 7 | Добавление в избранное и страница избранного | 6 |
|  | Всего: | 40 |

1.1 Задача 1 — Модель объявления и загрузка до 10 фотографий

Описание:

Реализовать архитектуру хранения данных для объявлений и связанных с ними изображений.

Что должно получиться:

- у объявления есть заголовок, описание, цена, регион, тип, категория, автор, дата создания и обновления, статус, активность;

- у одного объявления можно хранить несколько фотографий;

- настроено отображение загруженных файлов.

1.2 Задача 2 - Форма создания и редактирования объявления

Описание:

Создать страницы и формы для создания и изменения объявления авторизованным пользователем.

Что должно получиться:

- пользователь может создать объявление через веб-форму;

- пользователь может редактировать только свои объявления;

- поддерживается загрузка фото при создании и редактировании;

1.3 Задача 3 - Страница списка всех объявлений

Описание:

Визуализировать страницу с лентой объявлений в виде карточек.

Что должно получиться:

- выводятся только активные опубликованные объявления;

- в карточке отображаются фото, название, цена, регион, дата;

- есть переход на детальную страницу объявления;

1.4 Задача 4 — Детальная страница объявления и счетчик просмотров

Описание:

Создать страницу с подробной информацией о товаре, реализовать учет просмотров.

Что должно получиться:

- на странице показывается полная информация по объявлению;

- счетчик просмотров увеличивается при открытии объявления;

- самопросмотры не увеличивают счетчик;

- отображение просмотров только в разделе «Мои объявления».

1.5 Задача 5 – Поиск и фильтры

Описание:

Добавить инструменты для быстрого нахождения нужных объявлений по заданным критериям.

Что должно получиться:

- поиск работает по вхождению в название и описание;

- фильтры работают по категории, региону и цене;

- значения фильтров сохраняются в форме после применения;

- есть кнопка сброса фильтров.

1.6 Задача 6 – Личный кабинет пользователя

Описание:

Создать персональный раздел пользователя, где он может управлять своими данными и контентом.

Что должно получиться:

- доступ только для авторизованных пользователей;

- показываются только объявления текущего пользователя;

- у карточек есть действия «Открыть», «Редактировать», «Удалить»;

- в профиле добавлена навигация между «Мои объявления» и «Избранное».

1.7 Задача 7 – Добавление в избранное и страница моих объявлений

Описание:

Реализовать полноценную логику сохранения объявлений в избранное и отдельная страница избранных в профиле.

Что должно получиться:

- объявление можно добавить/убрать из избранного одной кнопкой;

- повторное нажатие удаляет из избранного;

- свои объявления нельзя добавлять в избранное;

- страница «Избранное» доступна авторизованным пользователям.

Итоги текущего спринта

В рамках шестого спринта был созданы модели объявлений, редактирования/создания на рисунке 1 и рисунке 2.

Рисунок 1 – Модель объявления

Рисунок 2 – Форма редактирования/создания

Главная страница с объявлениями и реализованная фильтрация на рисунке 3.

Рисунок 3 – Главная страница всех объявлений с поиском и фильтрами

Макет дизайна «Мой профиль» на рисунке 4

Рисунок 4 – Мой профиль, избранное и страница моих объявлений

Посмотрим, как выполнялся спринт (рисунок 5).

Рисунок 5 – Диаграмма сгорания задач

Планы на следующий спринт

Запланированные задачи представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Запланированные задачи

| № | Задача | Вес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чаты пользователей | 4 |
| 2 | Сохранение в базу данных | 5 |
| 3 | Уведомления | 5 |
| 4 | Подключение Django Channels | 8 |
| 5 | Возможность удалять/редактировать сообщения в чате | 5 |
| 6 | Редактирование дизайна | 4 |
|  | Всего: | 31 |